- Lí do chọn Agile

  - Vấn đề của cách làm Waterfall

Khi yêu cầu của khách hàng thay đổi giữa chừng trong dự án sẽ dẫn đến những vấn đề sau:

- Khách hàng không được xem sản phẩm thường xuyên nên vấn đề chỉ được phát hiện muộn

- Khi phát hiện yêu cầu không còn phù hợp, đội phải sửa lại nhiều phần đã hoàn thành

- Chi phí và thời gian làm lại tăng cao

  - Agile khắc phục như thế nào

Agile chia công việc thành các phần nhỏ và phát triển sản phẩm từng bước. Sau mỗi Sprint, khách hàng có thể xem Increment và đưa ra phản hồi.Khi nhu cầu thay đổi, Product Backlog có thể được cập nhật và sắp xếp lại theo giá trị mới thay vì bắt buộc phải làm đúng kế hoạch ban đầu

  - Kết luận

GreenMart nên sử dụng Agile Scrum vì dự án có khả năng thay đổi yêu cầu trong quá trình thực hiện và cần phản hồi thường xuyên từ khách hàng. Scrum giúp đội tạo ra sản phẩm từng phần, kiểm tra thường xuyên và thích nghi nhanh với thay đổi, giảm nguy cơ làm sai và phải làm lại nhiều

- Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile bị đi ngược | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| Cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp. | Cá nhân và tương tác quan trọng hơn quy trình và công cụ | Ưu tiên trao đổi trực tiếp khi vấn đề cần giải thích nhanh, sử dụng Daily Scrum và trao đổi nhóm để đồng bộ. Công cụ vẫn được dùng để lưu lại thông tin cần thiết |
| Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án. | Phần mềm chạy được quan trọng hơn tài liệu đầy đủ | Viết tài liệu vừa đủ cần thiết và ưu tiên tạo ra phần mềm chạy được sau từng Sprint để khách hàng có thể kiểm tra. |
| Hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu. | Cộng tác với khách hàng quan trọng hơn đàm phán hợp đồng | Trao đổi thường xuyên với GreenMart, yêu cầu thay đổi được đưa vào Product Backlog và PO sắp xếp lại theo giá trị. Các điều khoản hợp đồng vẫn được tôn trọng nhưng không biến thành rào cản cho phản hồi. |
| Khi thực tế khác với kế hoạch, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch đã duyệt ban đầu. | Phản hồi với thay đổi quan trọng hơn bám theo kế hoạch | Thường xuyên kiểm tra thực tế và điều chỉnh Product Backlog, Sprint Backlog hoặc kế hoạch các Sprint sau khi cần thiết. |

- Khung Scrum

  - Độ dài Sprint

Chọn Sprint cố định 2 tuần. Độ dài cố định giúp đội có nhịp làm việc đều và dễ đo tốc độ

- Minh bạch: cứ 2 tuần có một Increment chạy được và backlog được cập nhật, cả đội và khách cùng thấy tiến độ thật.

- Thanh tra: khách và đội kiểm tra sản phẩm qua 3 lần Sprint Review, đủ sớm để phát hiện sai lệch, 1 tuần quá ngắn cho đội mới lập, 4 tuần quá dài.

- Thích nghi: khách đổi ưu tiên chỉ chờ tối đa 2 tuần, Retrospective giúp chỉnh cách làm sau mỗi Sprint

  - Vì sao chọn Scrum thay vì Waterfall ?

- Scrum giao sản phẩm chạy được sau mỗi Sprint nên khách được xem và góp ý nhiều lần, thay vì chỉ một lần ở cuối như Waterfall

- Khi khách đổi ưu tiên, đội chỉ cần sắp xếp lại Product Backlog thay vì sửa cả bản đặc tả và làm lại

- Phân vai Scrum Team

| Thành viên | Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Long | Product Owner | Quản lý Product Backlog, xác định và sắp xếp thứ tự ưu tiên dựa trên giá trị sản phẩm |
| Hoa | Scrum Master | Đảm bảo các sự kiện Scrum diễn ra đúng, gỡ bỏ trở ngại cho đội |
| An, Bình, Chi | Developer | Phân tích, lập trình và tích hợp các hạng mục trong Sprint Backlog để tạo ra Increment đạt chuẩn |
| Dung (tester) | Developer | Thiết kế và thực hiện kiểm thử, đảm bảo chất lượng Increment cùng với cả nhóm |

- Artifacts & lịch sự kiện

  - Products Backlog

| Ưu tiên | Hạng mục | Giá trị mang lại |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm theo tên, danh mục, chuỗi siêu thị | Khách tìm được hàng, là bước đầu của mọi đơn online |
| 2 | Giỏ hàng: thêm, sửa, xóa sản phẩm, tính tổng tiền | Cho phép chọn hàng cần mua |
| 3 | Đặt hàng online (tạo đơn, chọn cửa hàng nhận hàng) | Tạo đơn trên kênh online |
| 4 | Thanh toán online (thẻ, ví điện tử, thanh toán khi nhận hàng) | Hoàn tất giao dịch đa kênh |
| 5 | Đồng bộ tồn kho giữa cửa hàng và kênh online | Tránh bán hàng đã hết |
| 6 | Tài khoản khách hàng và lịch sử đơn hàng | Tăng sự gắn bó, mua lại dễ hơn |
| 7 | Theo dõi trạng thái đơn hàng | Minh bạch cho khách |
| 8 | Báo cáo doanh thu tổng hợp đa kênh cho quản lý | Hỗ trợ ra quyết định kinh doanh |

  - Sprint Backlog và mục tiêu Sprint 1

Mục tiêu Sprint 1: Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm trên kênh online và đưa sản phẩm vào giỏ hàng

Sprint Backlog Sprint 1 gồm:

- Hạng mục 1: Tìm kiếm sản phẩm (kèm kiểm thử).

- Hạng mục 2: Giỏ hàng (thêm, sửa, xóa, tính tổng tiền).

- Các công việc kỹ thuật cần thiết: thiết kế cơ sở dữ liệu sản phẩm và giỏ hàng, dựng môi trường chạy thử, viết kiểm thử tự động cơ bản.

  - Increment mong đợi ở cuối Sprint 1

- Một bản phần mềm chạy được trên môi trường thử nghiệm cho phép: tìm sản phẩm, xem thông tin sản phẩm, thêm, sửa, xóa sản phẩm trong giỏ và thấy tổng tiền.

- Đã kiểm thử và đạt Definition of Done (code được review, kiểm thử đạt, không còn lỗi nghiêm trọng).

- Sẵn sàng trình diễn cho GreenMart tại Sprint Review và có thể chạy tiếp để nối vào bước đặt hàng ở Sprint sau

  - Lịch 5 sự kiện của một Sprint

| Sự kiện | Khi nào | Thời lượng tối đa | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Thứ Hai tuần 1 đến thứ Sáu tuần 2 (10 ngày làm việc) | 2 tuần | Khung thời gian chứa mọi sự kiện khác, tạo ra Increment dùng được. |
| Sprint Planning | Sáng thứ Hai, ngày đầu Sprint | 4 giờ | Chọn hạng mục từ Product Backlog, đặt Sprint Goal, lập Sprint Backlog. |
| Daily Scrum | Mỗi ngày làm việc lúc 9:00 | 15 phút | Developers kiểm tra tiến độ so với Sprint Goal và lập kế hoạch cho ngày hôm đó, nêu trở ngại. |
| Sprint Review | Sáng thứ Sáu, ngày cuối Sprint | 2 giờ | Trình diễn Increment cho GreenMart, thu thập phản hồi, cùng điều chỉnh Product Backlog. |
| Sprint Retrospective | Chiều thứ Sáu, ngay sau Review | 1,5 giờ | Đội nhìn lại cách làm việc, chọn cải tiến cụ thể áp dụng ngay Sprint sau. |

- Xử lý tình huống thay đổi

6.1. Giữa Sprint khách muốn thay đổi làm tính năng đặt hàng online trước

Sprint hiện tại được giữ nguyên: Sprint Goal và Sprint Backlog không đổi, Developers tiếp tục các việc đã cam kết. Product Owner (Long) tiếp nhận yêu cầu của khách và đưa "Đặt hàng online" lên đầu Product Backlog ngay, không tính phí và không chờ phê duyệt 2 tuần. Hạng mục này được chọn tại Sprint Planning kế tiếp, tức khách chờ tối đa 2 tuần. Chỉ khi quá khẩn cấp, Product Owner và Developers mới đổi một hạng mục chưa làm bằng hạng mục có công sức tương đương mà vẫn đạt Sprint Goal; nếu Sprint Goal không còn giá trị, Product Owner có quyền hủy Sprint

6.2. Đến Sprint Review, một tính năng vẫn chưa hoàn thành

Tại Sprint Review, đội chỉ trình diễn phần đã đạt Definition of Done, tính năng chưa xong không được tính vào Increment. Đội nói rõ với khách tính năng nào chưa xong, vì sao, phần đã làm được và phần còn lại, nếu cho xem bản đang làm để lấy góp ý thì ghi rõ đó là bản chưa hoàn thành. Đội không kéo dài Sprint và không hạ chuẩn Definition of Done để cho rằng tính năng đã xong. Sau buổi Review, Product Owner đặt lại thứ tự theo phản hồi của khách và đội ước lượng lại phần còn lại để đưa vào Sprint sau